第14组 Sprint 2 开工检查清单

实验三（Sprint 2 执行与交付）　｜　DRI：秦嘉琪（第 3 位轮值，兼任 PO／Scrum Master）　｜　日期：2026-10-11

A. 上游交接物核对（来自实验二 / Sprint 1）

| 交接物 | 来源 | 状态 | 缺它会影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 源代码仓库 | 吕厚含 | 已到（`sport/`，501 文件 / 65,166 行） | 集成与回归的基线 |
| Sprint 1 速率数据 | 吕厚含 | 待提供 | 本轮容量假设（表2、表3） |
| Sprint 1 回顾纪要：1—3 条改进措施 | 吕厚含 | 待提供 | 实验三硬性检查项，占考核 15% |
| Sprint 1 已完成／未完成／顺延故事清单 | 吕厚含 | 待提供 | 顺延故事是否纳入本轮 |
| Sprint 1 版 DoD | 吕厚含 | 待提供 | 升级版 DoD 的基线 |
| Sprint 1 计划会／评审会议纪要 | 吕厚含 | 未提供 | 延续性与自评证据 |
| Sprint 1 AI 互动原始记录 | 吕厚含 | 未提供 | 自评报告「人机协同」维度 |
| Sprint 1 自评报告 | 吕厚含 | 未提供 | 速率与改进项来源 |

> 注意：AI 互动原始记录必须当场记录，不得事后补造。上表所有「待提供」项都应由吕厚含给出原件，不得代为编造。

B. 环境就绪

• [ ] git 可用，且代理端口正确：本机实际代理为 `127.0.0.1:7897`，而 git 全局配置写的是 `7890`（已失效）。

修复：`git config --global http.proxy http://127.0.0.1:7897` 与 `... https.proxy ...`

• [ ] JDK 17（实测 17.0.14）、Maven 3.9.4、Node 24 / npm 11、本地隔离 MySQL 8.0.44 就绪

• [ ] 可运行 `scripts/Verify.ps1`（Maven test/package + npm ci/typecheck/test/build）

• [ ] 演示数据与本机隔离库可用（`demo-admin` / `demo-director` / `demo-teacher` / `demo-supervisor`）

C. 仓库与分支策略

• [ ] 远程仓库：https://github.com/cccp-anq/ai-teaching（私有）

• [ ] `main`＝Sprint 1 交付基线，已打标签 `sprint1-baseline`（提交 `37c29a3`）

• [ ] `sprint2`＝本轮集成分支（当前工作分支）

• [ ] 每个任务开功能分支：`sprint2/<任务号>-<简述>`，完成后合回 `sprint2`

• [ ] 提交信息写清「故事编号 + 做了什么」，保证提交记录可追溯

• [ ] AI 生成的代码合入前必须人工审查 diff，并在提交信息中注明审查人

D. 集成与回归范围（本轮重点）

• [ ] 回归范围＝地图 Sprint 1 泳道的 24 条故事（新增功能不得破坏既有功能）

• [ ] 已识别 5 个集成点：主题片段目录、报告服务、督导评价与提交、教师侧行动状态机、AI 行动建议

• [ ] 每个故事必须显式拆出「集成任务」与「回归测试任务」（表4-B）

• [ ] 回归失败即视为未达 DoD，不得合入

• [ ] 技术债当场登记（文档 05 附表三），写明成因与偿还计划

E. 过程记录要求

• [ ] AI 互动全程实时记录（表5），序号连续、时间到分钟、写明采纳/修改/否决及理由

• [ ] 至少使用 3 个不同角色的 AI 智能体（编码、测试、代码审查），鼓励引入集成/回归测试智能体

• [ ] 人类职责：框架化任务边界、审查 diff，而非逐行编写

• [ ] 燃尽数据与速率统计当场留痕（为自评报告附表一、二提供依据）

F. 本轮 7 项交付物

1. [ ] Sprint 2 计划会会议纪要（表3）

2. [ ] Sprint 2 源代码（累积仓库 + 含回归用例的测试 + README 运行指南 + 分支策略与清晰提交记录）

3. [ ] Sprint 评审会议纪要（表6，含 Sprint 1 功能回归验证证据、速率对比）

4. [ ] Sprint 回顾会议纪要（表7，含「继续—停止—开始」、Sprint 1 改进措施落实检查、本轮新措施）

5. [ ] AI 互动原始记录（表5）

6. [ ] Sprint 2 自评报告（表8）＋ 燃尽图、速率统计、技术债登记

7. [ ] 本轮 DRI 期望寄语（致第 4 轮 DRI 常家齐，100 字以内）

命名格式：`团队号_交付物名称`。

G. 待决风险与决策点

• [ ] 最新版用户故事地图无 Story ID 与 MoSCoW，`S2-01`…`S2-14` 为建议编号，须团队确认后冻结，否则交付物无法交叉追溯

• [ ] Sprint 1 尚未完成非 DRI 人工交叉验收（原 `require1.md` §6.7），本轮缺少正式验收基线 —— 建议与本轮一并补做

• [ ] 教师侧行动的隐私边界（私人行动、资源使用、反思默认仅本人可见；管理端只看汇总）

• [ ] AI 建议不可用时的降级与重试口径（S2-13）

• [ ] 若时间不足，明确哪些故事标记「未完成」，不得隐性降低 DoD