第14组「4+n」团队 Sprint 2 自评报告

项目概况：爱教学——教学质量全链路数字化管理平台；本轮（实验三）为第 2 个 Sprint，在 Sprint 1 已交付的课程查询与课堂评价代码基线上做增量集成，交付「督导复核定版 → 正式报告 → 教师行动建议与实践尝试」链路。本轮 DRI：秦嘉琪（兼任 PO／Scrum Master）。

五维自评

| 维度 | 自评要点 | 等级 | 主要证据 | 不足与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 执行地图 Sprint 2 泳道的 14 条故事；未纳入 Sprint 1 顺延故事（待 PO 确认）；集成范围已明确为 5 个集成点（片段目录、报告服务、评价提交、教师行动状态机、AI 行动建议）；无范围蔓延 | 【优／良／中／待改进】 | 计划会纪要表4-A/4-B；评审纪要「已完成/未完成故事」清单 | 最新版地图无 Story ID 与 MoSCoW，编号待固化 |
| 进度 | 速率与 Sprint 1 对比；燃尽曲线是否平稳；估算偏差与原因 | 【待评】 | 附表一燃尽数据、附表二速率统计 | 计划会前缺少 Sprint 1 速率数据，容量假设偏估计 |
| 团队与 AI | DRI 机制与分工明确（每故事唯一执行负责人）；Sprint 1 改进措施落实带动协作；四类智能体（编码／测试／代码审查／集成回归）参与；人类审查 diff | 【待评】 | AI 互动原始记录（表5）；分工与认领表 | 上轮改进措施原文到位较晚，落实检查一度悬空 |
| 质量 | 升级版 DoD 执行（含集成通过、关键回归通过）；回归测试是否通过、有无破坏旧功能；技术债数量；AI 缺陷是否被发现并修正 | 【待评】 | Sprint 1 基线：后端 37 个测试类、转写 21 个测试类、前端 18 个测试文件，随包报告无失败无错误；本轮新增测试与回归报告【待填】；附表三技术债登记 | 未搭建 CI，回归依赖手工执行脚本，存在遗漏风险 |
| 风险 | 本轮集成／进度／人员／AI 相关风险及应对；下轮需预防什么 | 【待评】 | 计划会纪要第五节集成点与回归风险表 | Sprint 1 非 DRI 人工交叉验收尚未补做，本轮缺正式验收基线 |

AI 专项评估（DRI 牵头填写）

① AI 在计划辅助、编码、测试/回归、代码审查各环节表现如何？与 Sprint 1 相比有无进步？

【待填。建议围绕：计划辅助（故事拆解与集成点识别是否可用）、编码（在既有代码基线上改动是否守契约）、测试/回归（能否生成针对既有功能的回归用例）、代码审查（是否识别跨模块接口改动的影响面）四方面给出事实与实例。】

② AI 在跨模块集成与回归测试中提供了什么价值？哪些集成问题仍须人来判断？

【待填。已识别必须由人判断的事项：接口语义是否变更、越权与可见性边界、空状态与统计口径、「新功能是否破坏旧功能」的最终判定。】

③ AI 带来了哪些风险（错误代码、回归遗漏、接口幻觉、过度依赖……）？如何应对？

【待填。应对机制已就位：AI 生成代码须人工审查 diff 后合入；回归任务显式写入每张任务卡；回归失败即未达 DoD。】

④ 用一句话概括团队 Sprint 2 的「人机分工原则」，并说明它相对 Sprint 1 有何升级。

【待填。参考表述：人负责框架化边界、判断集成影响面并对合入负责；AI 负责在既有契约内实现、生成测试与审查建议。】

附表一　燃尽图数据（Sprint 2）

| 时间点（分钟） | 剩余待办（任务数／估算分钟） | 已完成（任务数／估算分钟） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0（计划会结束） | 14 条 / 【待填】 | 0 |  |
| 30 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 180（Sprint 结束） |  |  |  |

> 说明：本轮为 4 学时教学模拟 Sprint（约 180 分钟），燃尽以 30 分钟为采样点。若团队已生成图形化燃尽图，请附图片路径：【待填】。

附表二　速率统计（Sprint 1 与 Sprint 2 对比）

| 指标 | Sprint 1 | Sprint 2 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划故事数 | 24 | 14 | 地图泳道故事数 |
| 达到 DoD 的故事数 | 【待填】 | 【待填】 | 速率的直接依据 |
| 计划工作量（人·分钟） | 【待填】 | 【待填】 |  |
| 实际工作量（人·分钟） | 【待填】 | 【待填】 |  |
| 回归用例数／通过数 | 【待填】 | 【待填】 | 新增用例 + 既有回归用例 |
| 技术债新增条数 | 【待填】 | 【待填】 | 见附表三 |

附表三　技术债登记（Sprint 2）

| 编号 | 技术债描述 | 成因（赶工／AI 生成／设计折中） | 影响面 | 偿还计划 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-S2-01 | 【待填】 |  |  |  |  | 未偿还 |
| TD-S2-02 |  |  |  |  |  |  |

> 若技术债持续累积而不偿还，将影响 Sprint 3 的片段检索与复盘链路；本轮须至少给出偿还计划与责任人。

撰写：秦嘉琪（DRI 牵头，全员讨论）　　日期：2026-10-11　　版本：v1